Приложение № 11

к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы (комплексной программы) «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» за 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), контрольной точки | Единица измерения | План | Факт | Фактическая дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Цифровое муниципальное управление» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Задача «Повышение качества предоставления муниципальных услуг» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Мероприятия (результат) Цифровизация процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций государственными органами власти Стимулирование граждан к получению муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ |  | - | - | Х | Х |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка «Предоставление услуг в электронном виде» | Х | Х | Х | 31.12.2024 г. |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2 | Задача «Улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий» | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Адамовский район» | ед. | 5 | 5 | X | X |  |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Количество приобретенной оргтехники» | X | X | X | 31.12.2024 г. | выполнено |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Информационная безопасность» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Задача - Формирование компетенций в области информационной безопасности, получение практических навыков по противостоянию новым киберугрозам | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов» | ед. | - | - | Х | Х |  |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка «Количество сотрудников, прошедших обучение» | Х | Х | Х | 31.12.2024 г. |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения района о деятельности органов местного самоуправления» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Задача «Развитие системы информационного обеспечения администрации МО Адамовский района» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие (результат) «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» | ед. | 400 | 192 | Х | Х |  |
|  | Контрольная точка «Количество публикаций в СМИ» | Х | Х | Х | 31.12.2024 г. | выполнено |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение специальной оценки условий труда» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Задача «Развитие системы информационного обеспечения администрации МО Адамовский район» | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Мероприятие (результат) «Соответствия системы защиты информации, реализованной в составе АРМ, требованиям безопасности информации» | штук | 1 | 1 | Х |  |  |
|  | Контрольная точка «Количество проведенных мероприятий по аттестации АРМ» | Х | Х | Х | 31.12.2024г |  |  |