ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищно-коммунальное Хозяйство «Шильда»

наименование организации

в сфере холодного водоснабжения  питьевое  водоснабжение, транспортировка воды

за период с  01.01.2021  по 31.12.2021г

| Наименование организации | МУП ЖКХ «Шильда» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 462820,Оренбургская обл, Адамовский р-он, п. Шильда, ул. Элеваторная , д 20 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Администрация Адамовского района |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 462830, Оренбургская обл, Адамовский р-он, п. Адамовка, ул. Советская , д 81 |
| Дата представления отчета в уполномоченный орган | 24.03.2022 |

Раздел 1.  Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения; мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке; мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый | Фактический |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Текущий ремонт водопроводных сетей | 5 мес | 5 мес | - |
| 2. | Текущий ремонт техники | 1 год | 1 год | - |

Раздел 2.  Показатели производственной деятельности

| № п/п | Наименование | Величина показателя, тыс.куб.м |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые показатели | Фактические показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем подачи воды | 75,1 | 27,6 | Уменьшилась потребность |

Раздел 3. Объем финансовых потребностей

| № п/п | Наименование | Величина показателя, тыс.руб., без НДС |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые показатели | Фактические показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Необходимая валовая выручка | 2275,53 | 3666,53 | РОСТ ЦЕН,НИЗКИЙ ТАРИФ |

Раздел 4.  Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения показателей |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые показатели | Фактические показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0,5 | 0,5 | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3,0 | 3,0 | - |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м. | 1,5 | 1,1 | - |
| 3.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб.м. | - | - | - |

Руководитель организации                                                                                                Гричук Н.Н.