Отчет

«О ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» за 2024 год

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 28.12.2022 № 1101-п (далее - Программа).

Цель Программы - сокращение аварийности на автотранспорте и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Адамовский район.

Срок реализации Программы – 2023 - 2030 годы.

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления действующим законодательством.

Мероприятия данной программы направлены на формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения и проведение работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Для реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

Проведено 4 заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Адамовский район, на которых рассмотрено 14 вопросов.

На территории района зарегистрировано 11 ДТП, в которых 5 человек погибло и 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

В рамках Недели безопасности с 16 сентября по 25 сентября 2024 года в общеобразовательных организациях было запланировано и проведено: 27 родительских собраний (всеобучей). В дошкольных учреждениях района – 5 родительских собраний (всеобучей), согласно предоставленных отчетов. На собраниях в школах  присутствовали  7 сотрудников ГИБДД.

С сентября 2024 года проведено 52 мероприятия в начальном звене, 89 в среднем и старшем звене, 17 мероприятий в 10 и 11 классах по темам «Безопасный путь к школе», «Переход через железнодорожные пути», правила поведения на дороге.

В период подготовки к летней оздоровительной кампании проведены плановые инструктажи по соблюдению правил дорожной безопасности. На территории Адамовского района в летний период проведены профилактические акции и операции «Невод», «Дети за рулем» и «Автокресло детям».

Проведены тематические классные часы «Особенности движения пешеходов и водителей по мокрой и скользкой дороге», игры по БДД «Будь внимателен!», «Дорога без опасностей», «Дорожные знаки!».

21 мая на базе МБУДО «ЦРТДЮ» прошел районный слёт отрядов ЮИД «Безопасное колесо 2024».  Программа слета состояла из 3 конкурсов «Знание основ оказания первой помощи», «Знатоки правил дорожного движения» и «Фигурное вождение велосипеда».

Итоги ЮИД: Конкурс «Знание основ оказания первой помощи»

Среди мальчиков: 1 место – Арчибасов Захар (МБОУ «Аниховская СОШ»), 2 место – Бекпауленов Максат (МБОУ «Елизаветинская СОШ»), 3 место – Нуртдинов Артем (МБОУ «Майская СОШ»)

Среди девочек: 1 место – Шурманова Валерия (МБОУ «Майская СОШ»), 2 место – Угрюмова Екатерина (МБОУ «Адамовская СОШ№1 им. М.И. Шеменева»), 3 место – Оцарева Мария (МБОУ «Брацлавская СОШ»)

Общекомандное: 1 место – МБОУ «Майская СОШ», 2 место – МБОУ «Адамовская СОШ№1 им. М.И. Шеменева», 3 место – МБОУ «Аниховская СОШ».

Конкурс «Знатоки правил дорожного движения»

Среди мальчиков: 1 место – Турбин Ярослав (МБОУ «Елизаветинская СОШ»), 2 место – Нуртдинов Артем (МБОУ «Майская СОШ»), 3 место – Темчук Виталий (МБОУ «Майская СОШ»)

Среди девочек: 1 место – Аманжулова Альбина (МБОУ «Елизаветинская СОШ»), 2 место – Вишнякова Кристина (МБОУ «Елизаветинская СОШ»), 3 место – Шурманова Валерия (МБОУ «Майская СОШ»).

Общекомандное: 1 место – МБОУ «Елизаветинская СОШ», 2 место – МБОУ «Майская СОШ», 3 место – МБОУ «Аниховская СОШ».

Конкурс «Фигурное вождение велосипеда»

Среди мальчиков: 1 место – Бекпауленов Максат (МБОУ «Елизаветинская СОШ»), 2 место – Турбин Ярослав (МБОУ «Елизаветинская СОШ»), 3 место – Молодчиков Виктор (МБОУ «Адамовская СОШ№1 им. М.И. Шеменева»).

Среди девочек: 1 место – Аманжулова Альбина (МБОУ «Елизаветинская СОШ»), 2 место – Вишнякова Кристина (МБОУ «Елизаветинская СОШ»), 3 место – Дударева Анна (МБОУ «Шильдинская СОШ»).

Общекомандное место: 1 место – МБОУ «Елизаветинская СОШ», 2 место – МБОУ «Адамовская СОШ№ им. М.И. Шеменева», 3 место – МБОУ «Шильдинская СОШ».

Итоговое общекомандное место районного слета отрядов ЮИД «Безопасное колесо 2024»: 1 место – МБОУ «Елизаветинская СОШ», 2 место – МБОУ «Майская СОШ», 3 место – МБОУ «Адамовская СОШ№1 им. М.И. Шеменева».

Слеты отрядов ЮИД принимают активное участие в акциях и мероприятиях, проводимых по линии ГИБДД. Данное движение существует давно. В образовательных организациях района проводятся различные конкурсы по знаниям правил дорожного движения.

В рамках организации профилактической работы в образовательных организациях организованы и проведены профилактические мероприятия: акция «Безопасное колесо!» (99 участников), операция «Внимание, дети!» (337 участников), «Неделя безопасности дорожного движения» (281 участник).

В 11 школах проведены лекции, кино-лектории, беседы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. Охват участников 1499 человек.

В 5 школах организованы встречи с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Адамовскому району, в которых приняли участие 398 учащихся.

7 школ района (214 учащихся) приняли участие в слете «Юный инспектор дорожного движения» и конкурсах «Безопасность глазами ребенка» и «Внимание – дорога». 

11 школ района организовали и провели викторины, игровые программы и конкурсы по правилам дорожного движения с охватом участников 588 человек.

На всешкольных собраниях и отдельно в классах на родительских собраниях  рассмотрены вопросы по соблюдению требований по передвижению в темное время суток. Проведены беседы и распространены памятки «Световозвращающие элементы».

Изготовлен и размещен баннер по безопасности дорожного движения.

Организован и проведен районный конкурс начинающих водителей «Мисс Автоледи».

Приобретены и вручены учащимся начальной школы светоотражающие элементы.
Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы 

	№
п/п
	Наименование показателя (результата)
	Единица измерения
	Значение показателя (результата)
	Обоснование отклонения значения показателя (результата)

(при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	Факт на отчетную дату
	

	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе»

	1.
	Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП)
	человек
	1
	12
	5
	

	2
	Транспортный риск (число лиц, пострадавших в ДТП)
	человек
	6
	27
	12
	

	3
	Количество утвержденных комплексных схем организации дорожного движения
	штук
	1
	0
	0
	

	4
	Количество участников в районном и областном слетах
	человек
	52
	37
	214
	

	5
	Количество приобретенных светоотражающих элементов
	штук
	0
	363
	140
	Показатель не достигнут, так как снизилось количество учащихся 1 классов

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, культуры безопасного поведения на дорогах»

	Задача «Повышение правовой грамотности участников дорожного движения и их дисциплины»

	1.
	Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП)
	человек
	1
	12
	5
	

	2
	Транспортный риск (число лиц, пострадавших в ДТП)
	человек
	6
	27
	12
	

	Комплекс процессных мероприятий «Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского»

	Задача «Совершенствование системы обучения детей и подростков правилам безопасного поведения на улицах в целях сокращения детского дорожно-транспортного травматизма и сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий»

	1
	Количество утвержденных комплексных схем организации дорожного движения
	штук
	1
	0
	0
	

	2
	Количество участников в районном и областном слетах
	человек
	52
	37
	214
	

	3
	Количество приобретенных светоотражающих элементов
	штук
	0
	363
	140
	Показатель не достигнут, так как снизилось количество учащихся 1 классов


Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы Адамовского района

	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы 
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Расходы

	
	
	
	
	ГРБС
	ЦСР
	утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	утверждено в муниципальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа
	Повышение безопасности дорожного

движения в Адамовском районе
	всего, в том числе:
	X
	1500000000
	50,8
	50,8
	50,8
	50,8

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4

	
	
	
	Отдел образования
	075
	X
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4

	2
	Комплекс процессных мероприятий
	Формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дорогах
	всего, в том числе:
	X
	1540100000
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4

	
	
	
	администрация МО Адамовский район
	111
	X
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4

	3
	
	Создание и использование баннеров по БДД и организация издания печатной продукции по пропаганде БДД
	администрация МО Адамовский район
	111
	1540120810
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4

	4
	
	Проведение районного конкурса начинающих водителей «Мисс Автоледи»
	администрация МО Адамовский район
	111
	1540120820
	15
	15
	15
	15

	5
	Комплекс процессных мероприятий
	Организация работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского
	всего, в том числе:
	X
	1540200000
	26,4
	26,4
	26,4
	26,4

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	20
	20
	20
	20

	
	
	
	Отдел образования
	075
	X
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4

	6
	
	Проведение районного слета и участие в областном слете «Юный инспектор движения»
	администрация МО Адамовский район
	111
	1540220830
	20
	20
	20
	20

	7
	
	Приобретение светоотражающих элементов
	Отдел образования
	075
	1540220920
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4

	8
	
	Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Адамовский район
	администрация МО Адамовский район
	111
	1540220940
	0
	0
	0
	0


Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2024 год
	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки
	Единица измерения
	План
	Факт
	Фактическая дата наступления контрольного события
	Информация о выполнении контрольного события
	Примечание

	1. Комплекс процессных мероприятий «Формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дорогах»

	1.1. Задача «Повышение правовой грамотности участников дорожного движения и их дисциплины»

	1.1.1.
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Создание и использование баннеров по БДД и организация издания печатной продукции по пропаганде БДД»
	человек
	12
	5
	31.12.2024
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции), заседания комиссии по безопасности дорожного движения
	

	1.1.1.1
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Снижение количества погибших в результате ДТП, в том числе детей»
	X
	X
	X
	
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Проведение районного конкурса начинающих водителей «Мисс Автоледи»
	человек
	27
	12
	31.12.2024
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции), заседания комиссии по безопасности дорожного движения
	

	1.1.2.1
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Снижение количества ДТП и пострадавших в ДТП, в том числе детей»
	X
	X
	X
	
	
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского»

	2.1. Задача «Совершенствование системы обучения детей и подростков правилам безопасного поведения на улицах в целях сокращения детского дорожно-транспортного травматизма и сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий»

	2.1.1
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Проведение районного слета и участие в областном слете «Юный инспектор движения»
	человек
	37
	214
	31.12.2024
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции), заседания комиссии по безопасности дорожного движения
	

	2.1.1.1
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Снижение количества детей, пострадавших в ДТП»
	X
	X
	X
	
	
	

	2.1.2
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Приобретение светоотражающих элементов»
	штук
	324
	140
	31.12.2024
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции), заседания комиссии по безопасности дорожного движения
	светоотражающие элементы приобретены в меньшем количестве в связи с снижением числа учащихся 1 классов

	2.1.2.2
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Снижение количества пострадавших в ДТП, в том числе детей»
	X
	X
	X
	
	
	

	2.1.3
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Адамовский район»
	штук
	0
	0
	31.12.2024
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции), заседания комиссии по безопасности дорожного движения
	

	2.1.3.3
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов»
	X
	X
	X
	
	
	


Комплексная оценка эффективности  муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» за 2024 год
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ производится по следующим направлениям:
оценка эффективности реализации муниципальных программ;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых проектным способом – оценка по данному направлению не проводится, так как в рамках программы не было расходов по приоритетным проектам, региональным проектам;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов - оценка по данному направлению не проводится, так как в рамках программы не было расходов за счет средств субсидий из областного бюджета;

оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ по результатам их исполнения
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» за 2024 год

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов

1. Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРзсэi=Пв/П,

где:

СРзсэi - степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

Пв - количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество результатов i-ой задачи структурного элемента.

Комплекс процессных мероприятий «Формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дорогах»
Мероприятие: «Создание и использование баннеров по БДД и организация издания печатной продукции по пропаганде БДД» СРзсэ1 = 1/1=1
Мероприятие: «Проведение районного конкурса начинающих водителей «Мисс Автоледи» СРзсэ2 = 1/1=1
Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского»

Мероприятие: «Проведение районного слета и участие в областном слете «Юный инспектор движения» СРзсэ1 = 1/1=1
Мероприятие: «Приобретение светоотражающих элементов» СРзсэ2 = 1/1=1
Мероприятие: «Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Адамовский район» СРзсэ3 = 1/1=1
2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия, финансирование которых предусмотрено за счет средств районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);

Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);

Комплекс процессных мероприятий «Формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дорогах»
ССуз1= 24,4/24,4=1
Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского»

ССуз2 = 26,4/26,4=1
3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации задач структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРзсэ - ССу3
где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 

СРзсэ - степень реализации задач структурного элемента;

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам. 

Комплекс процессных мероприятий «Формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дорогах»
Эис = 1-1= 0, принимается равным 1

Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского»

Эис = 1-1= 0, принимается равным 1

4. Оценка степени решения задач структурных элементов
Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующим формулам:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

                                                    СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп
для результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

                                                    СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф
где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф - значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Комплекс процессных мероприятий «Формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дорогах»
Результат 1: СД п/ппз = 12/5 =2,4=1 
Результат 2: СД п/ппз = 27/12 =2,2=1 

Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского»

Результат 1: СД п/ппз = 214/37=6,2 = 1 

Результат 2: СД п/ппз = 140/364 = 0,3
Результат 3: СД п/ппз = 0/0 = 1
Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

                                                                                                        N
СРсэ = ∑СДп/ппз/N, 
                                                                                                                   l
где:

СРсэ - степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N - число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

Комплекс процессных мероприятий «Формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дорогах»
CРсэ= (1+1)/2=1

Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского»

CРсэ= (1+1+0,3)/3=0,8
5. Оценка эффективности реализации структурного элемента
Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРсэ = CP сэ *ЭИС,

где:

         ЭРсэ - эффективность реализации структурного элемента;

CP сэ - степень реализации структурного элемента;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

Комплекс процессных мероприятий «Формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дорогах»
ЭРсэ= 1*1=1
Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского»

ЭРсэ = 0,8*1= 0,8
        Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,7.

Соответственно эффективность реализации структурного элемента «Формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дорогах» признается высокой, а эффективность реализации структурного элемента «Организация работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского» признается средней.
6. Оценка степени достижения цели муниципальной программы
Для оценки степени достижения цели (целей) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

                                               СД мппз = ЗПмпф /ЗПмпп ,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

                                 СДмппз =ЗПмпп /ЗПмпф,
где:

СДмппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) и задач муниципальной программы;

ЗПмпф - значение показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы.

если СДмппз >  1, значение СДмппз принимается равным 1.

Результат 1: СД п/ппз = 12/5 =2,4=1 
Результат 2: СД п/ппз = 27/12 =2,2=1 

Результат 1: СД п/ппз = 214/37=6,2 = 1 

Результат 2: СД п/ппз = 140/364 = 0,3

Результат 3: СД п/ппз = 0/0 = 1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

                                                                                                          м

СРмп = ∑СДмппз/M, 
                                                                                                                    l
где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цель (цели) муниципальной программы.

CРмп = (1+1+1+1+0,3)/5=0,9
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цели (целей) муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:                         

ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑ЭРсэ
где:

          ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР сэ - эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы.

ЭРмп = 0,5*0,9 + 0,5*(1+0,8)= 0,45 +0,9=1,35

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРмп составляет не менее 0,95.

Соответственно эффективность реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» признается высокой.
Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» по результатам ее исполнения

	N п/п
	Наименование параметра
	Критерии параметра
	Значение параметра
	Вес параметра
	Итого баллов
	Максимальный балл

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Соблюдение сроков наступления контрольных событий
	да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) 
	10-15 процентов
	1
	0,01
	0,01
	0,05

	3.
	Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) 
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов)
	не более 2
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в государственной бюджетной отчетности
	Да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	6.
	Степень достижения цели и значений показателей муниципальной  программы
	95-100 процентов
	4
	0,04
	0,16
	0,20

	7.
	Степень реализации структурного элемента муниципальной  программы
	95-100 процентов
	4
	0,03
	0,12
	0,15

	8.
	Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности)
	достоверны
	5
	0,02
	0,1
	0,1

	9.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля
	Нет
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	10.
	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете
	да
	5
	0,04
	0,20
	0,20

	11.
	Эффективность муниципальной программы (комплексной программы) Адамовского района в части оценки налоговых расходов
	В рамках реализации муниципальной программы налоговые инструменты не применяются

	
	ИТОГО
	
	
	
	0,84
	1,0


Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом;

ЭРо - эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

(1,35+1,8)/2 = 1,57
Эффективность реализации муниципальной программы  по результатам комплексной оценки признается высокой.
Главный специалист
организационно-правового отдела                                                                                  И.В.Красюк
