5

	[image: image1.png]r\”

e 4 &u‘)‘1

i






	
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДАМОВСКИЙ  РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ




__26.12.2022_____                                                                                № _1087-п_       

п. Адамовка

О внесении изменений  в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 27.06.2022 № 516-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2023-2025 годы 
на территории муниципального образования Адамовский район»
          В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Законом Оренбургской области от 12.09.2013 №1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области» и в целях финансового и организационного обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования Адамовский район: 
        1. Внести  в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 27.06.2022  № 516-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах»   на 2023-2025 годы на  территории муниципального образования Адамовский район» следующие изменения:

  1.1. Изложить в новой редакции приложение к Постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 22.12.2022 № 1083-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 27.06.2019  № 516-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах»  на 2023-2025 годы на  территории муниципального образования Адамовский район».
           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации по оперативному управлению.

          4. Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Адамовский район.
Исполняющий обязанности заместителя главы
администрации по оперативному управлению                                                     А.А.Шмыгаль

	
	Приложение

к постановлению администрации муниципального образования 
Адамовский район

от __________ № _____________


Краткосрочный план

реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах»  на 2023-2025 годы на  территории муниципального образования Адамовский район
1. В краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2023–2025 годы (далее – краткосрочный план) включены многоквартирные дома муниципального образования Адамовский  район. 

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2023–2025 годы. В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ ранее срока, установленного краткосрочным планом. 

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля. 

В результате реализации краткосрочного плана в 2023 году будут проведены: 

проектные работы в 1 многоквартирном доме. 

строительно-монтажные работы в 4 многоквартирных домах общей площадью 10755,2 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 412 человек. 

В результате реализации краткосрочного плана в 2024 году будут    проведены: 

проектные работы в 2 многоквартирных домах; 

строительно-монтажные работы в 1 многоквартирном доме общей площадью 1525,6 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 36 человек. 

В результате реализации краткосрочного плана в 2025 году будут    проведены: 

проектные работы в 2 многоквартирных домах; 

строительно-монтажные работы в 2 многоквартирных домах общей площадью 1257,00 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 34 человек.

4. Общий    объем    финансирования   краткосрочного   плана – 37 882 772,00  рубля в том числе:

средства местных бюджетов – 0 рублей;

средства собственников помещений в многоквартирных домах – 37 882 772,00 рублей;

средства иных источников – 0 рублей.

         5. Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2023-2025 годы на территории муниципального образования Адамовский район

 (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 1 к                 краткосрочному плану.

           Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2023-2025 годы на территории муниципального образования Адамовский район (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.
           Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2023 - 2025 годы на территории муниципального образования Адамовский район (проектные работы) приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.
            Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2023-2025 годы на территории муниципального образования Адамовский район (проектные работы) приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.
	
	
	
	
	Приложение № 1
	

	
	
	
	
	к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2023-2025 годы


	Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта                 общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах" 
на 2023-2025 годы (строительно-монтажные работы)

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома 
(далее – МКД
	Общая площадь МКД
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД
	Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта МКД

	
	
	кв. метров
	чел.
	шт.
	ед.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего по МО
	13537,8
	482
	7
	7
	36 648 920,23

	2023 год

	Итого по 2023 году
	10 755,20
	412
	4
	4
	18 178 850,63

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	10755,20
	412
	4
	4
	18 178 850,63

	1
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 39
	1286,00
	44
	1
	1
	913 272,55

	2
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 43
	3234,40
	92
	1
	1
	7 508 639,47

	3
	пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 1б
	3450,80
	132
	1
	1
	3 444 480,70

	4
	пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 2
	2784,00
	144
	1
	1
	6 312 457,91

	2024 год

	Итого по 2024 году
	1 525,60
	36,00
	1,0
	1,0
	8 442 813,08

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	1 525,60
	36,0
	1,0
	1,0
	8 442 813,08

	1
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 41
	1 525,60
	36
	1
	1
	8 442 813,08

	2025 год

	Итого по 2025 году
	1 257,00
	34
	2
	2
	10 027 256,52

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	1257,00
	34
	2
	2
	10 027 256,52

	 1
	пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 13
	686,10
	17
	1
	1
	4 962 885,54

	 2
	пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 15
	570,90
	17
	1
	1
	5 064 370,98


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2

к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2023-2025 годы

	
	
	
	
	
	
	
	

	Реестр
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2023-2025 годы (строительно-монтажные работы)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес МКД
	Виды работ, установленные статьей 18 Закона Оренбургской области*
	Единица измерения
	Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения
	Стоимость капитального ремонта - всего
	Плановая дата завершения работ
	Способ формирования фонда капитального ремонта **

	
	
	
	
	
	всего (руб.):
	в том числе за счет средств:
	
	

	
	
	
	
	
	
	федерального бюджета  (руб.)
	областного бюджета (руб.)
	местных бюджетов  (руб.)
	собственников помещений в МКД (руб.):
	иные (руб.)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Всего по МО
	Х
	Х
	Х
	36 648 920,23
	0,00
	0,00
	0,00
	36 648 920,23
	0,00
	Х
	Х

	2023 год

	Итого по 2023 году
	Х
	Х
	Х
	18178 850,63
	0,00
	0,00
	0,00
	18178850,63
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	18178850,63
	0,00
	0,00
	0,00
	18178850,63
	0,00
	Х
	Х

	1
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 39
	ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	913 272,55
	0,00
	0,00
	0,00
	913 272,55
	0,00
	12.2023
	СРО

	2
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 43
	ремонт и (или) переустройство крыши 
	кв. метров
	894,80
	7 508 639,47
	0,00
	0,00
	0,00
	7 508 639,47
	0,00
	12.2023
	СРО

	3
	пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 1б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	3444480,70
	0,00
	0,00
	0,00
	3444480,70
	0,00
	12.2023
	СРО

	4
	пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	
	6312457,91
	0,00
	0,00
	0,00
	6312457,91
	0,00
	12.2023
	СРО


	2024 год

	Итого по 2024 году
	Х
	Х
	Х
	8 442 813,08
	0,00
	0,00
	0,00
	8 442 813,08
	0,00
	Х
	Х


	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	8 442 813,08
	0,00
	0,00
	0,00
	8 442 813,08
	0,00
	Х
	Х

	    1
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 41
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	8 442 813,08
	0,00
	0,00
	0,00
	8 442 813,08
	0,00
	12.2024
	СРО

	2025 год

	Итого по 2025 году
	Х
	Х
	Х
	10027256,52
	0,00
	0,00
	0,00
	10027256,52
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	10027256,52
	0,00
	0,00
	0,00
	10027256,52
	0,00
	Х
	Х

	   1
	пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	4 962 885,54
	0,00
	0,00
	0,00
	4 962 885,54
	0,00
	12.2025
	СРО

	   2
	пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5064370,98
	0,00
	0,00
	0,00
	5064370,98
	0,00
	12.2025
	СРО


	
	
	
	
	Приложение № 3

к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2023-2025 годы

	
	
	
	
	

	Перечь и планируемые показатели 
выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах" на 2023-2025 годы (проектные работы)

	№ п/п
	Адрес МКД
	Общая площадь МКД
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД 
	Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта МКД

	
	
	кв. метров
	чел.
	шт.
	ед.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего по МО
	4 810,7
	142
	5
	5
	1 233851,77

	2023 год

	Итого по 2023 году
	1525,60
	36,00
	1,0
	1,0
	106 993,58

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	1525,60
	36
	1
	1
	106 993,58

	   1
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 41
	1525,60
	36
	1
	1
	106 993,58

	2024 год

	Итого по 2024 году
	1257,00
	34
	2
	2
	477 114,42

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	1257,00
	34
	2
	2
	477 114,42

	 1
	пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 13
	686,10
	17
	1
	1
	236 142,78

	 2
	пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 15
	570,90
	17
	1
	1
	240971,64


	2025 год

	Итого по 2025 году
	2028,10
	72,00
	2,00
	2,00
	649 743,77

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	2028,10
	72,00
	2
	2
	649743,77

	1
	пос. Адамовка, ул. Истая  Ищанова, д. 6
	860,10
	27
	1
	1
	298 306,96

	1
	пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 10
	1168,00
	45
	1
	1
	351 436,81


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 4

к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2023-2025 годы

	
	
	
	
	
	
	
	

	Реестр
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на  2023-2025 годы (проектные работы)


	№ п/п
	Адрес МКД
	Виды работ, установленные статьей 18 Закона Оренбургской области*
	Единица измерения
	Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения
	Стоимость капитального ремонта - всего
	Плановая дата завершения работ
	Способ формирования фонда капитального ремонта **

	
	
	
	
	
	всего (руб.):
	в том числе за счет средств:
	
	

	
	
	
	
	
	
	федерального бюджета  (руб.)
	областного бюджета (руб.)
	местных бюджетов  (руб.)
	собственников помещений в МКД (руб.):
	иные (руб.)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Всего по МО 
	Х
	Х
	Х
	1 233 851,77
	0,00
	0,00
	0,00
	1233 851,77
	0,00
	Х
	Х

	2023 год

	Итого по 2023 году
	Х
	Х
	Х
	106 993,58
	0,00
	0,00
	0,00
	106 993,58
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	106 993,58
	0,00
	0,00
	0,00
	106 993,58
	0,00
	Х
	Х

	  1
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 41
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	106 993,58
	0,00
	0,00
	0,00
	106 993,58
	0,00
	12.2023
	СРО


	2024 год

	Итого по 2024 году
	Х
	Х
	Х
	477 114,42
	0,00
	0,00
	0,00
	477 114,42
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	477 114,42
	0,00
	0,00
	0,00
	477 114,42
	0,00
	Х
	Х

	   1
	пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 13
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	236 142,78
	0,00
	0,00
	0,00
	236 142,78
	0,00
	12.2024
	СРО

	   2
	пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 15
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	240 971,64
	0,00
	0,00
	0,00
	240 971,64
	0,00
	12.2024
	СРО

	2025 год

	Итого по 2025 году
	Х
	Х
	Х
	649 743,77
	0,00
	0,00
	0,00
	649 743,77
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	649 743,77
	0,00
	0,00
	0,00
	649 743,77
	0,00
	Х
	Х

	1
	пос. Адамовка, ул. Истая Ищанова, д. 6
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	298 306,96
	0,00
	0,00
	0,00
	298 306,96
	0,00
	12.2025
	СРО

	2
	пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 10
	утепление и (или) ремонт фасада
	кв. метров
	-
	351 436,81
	0,00
	0,00
	0,00
	351 436,81
	0,00
	12.2025
	СРО


