Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Адамовский район» за2022 год.

Постановлением  администрации муниципального образования Адамовский район от 28.12.2020 года № 1208-п  утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Адамовский район».

Основной целью программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Адамовский район» является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов  за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в организациях жилищно-коммунального комплекса и  снижения энергоемкости валовой продукции.

В рамках программы предусматривается реализация трех основных мероприятий:

- основное мероприятие 1  « Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения».

Реализация данного основного мероприятия предполагает соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, разработку программ в сфере энергосбережения всех хозяйственных субъектов муниципальной сферы.

Результатом реализации данного основного мероприятия является снижение затрат на коммунальные услуги, увеличение количества привлекаемых инвестиций в области энергосбережения и увеличение проектов в этой области;

- основное мероприятие 2 «Пропаганда передовых методов работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Реализация данного основного мероприятия предполагает обучение методам работы и технологиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений.

Результатом реализации данного основного мероприятия является повышение эффективности проводимых мероприятий в области энергосбережения.

основное мероприятие 3 «Организация мониторинга потребления энергоресурсов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях   бюджетной сферы».

Реализация данного основного мероприятия предполагает снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Адамовского района Оренбургской области.

Результатом реализации данного основного мероприятия является увеличение количества приборов учета потребления энергетических ресурсов, снижение энергопотребления.

Источниками финансирования мероприятий Программы в  2022 году являлись собственные средства предприятий и организаций, производящих и потребляющих топливно-энергетические ресурсы. В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий Программы могут привлекаться субсидии (гранты) за счет средств федерального и областного бюджетов на условиях, определенных законодательством, а также внебюджетные средства. Привлечение средств районного бюджета программой не предусматривается.

В 2022 году реализован ряд вне программных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1.В рамках национального проекта «Образование» был произведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Джарлинская ООШ».

2.В рамках инициативного бюджетирования в 2022 году были проведенкапитальный ремонт  водопроводаот скважины  п. Совхозный.

3.Так же в 2022 году выполнялись  работы по капитальному ремонту нежилого здания на стадионе в п. Адамовка, прокладки систем теплоснабжения и водоснабжения к нежилому здания на стадионе п. Адамовка, текущий ремонт 3 этажа МБОУ АСОШ №2, установка оконных блоков МБДОУ "Детский сад №6 " п. Шильда, установка оконных блоков МБДОУ "Детский сад №3.

Выполнялись работы по ремонту  кабинетов в МБОУ ШильдинскаяСОШ» дляобеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Проведен капитальный ремонт кровли   МБУК «РЦКиД «Восход».

Ведется поэтапный перевод уличного освещения на диодные (энергосберегающие) источники освещения, в течении 2022 года заменено более 150 фонарей.

Производится замена морально устаревших котлов отопления жилых помещений на энергосберегающие котлы с автоматизированной системой управления.

Ежегодно производится ремонт и утепление зданий социальной сферы с приемкой их готовности к очередному отопительному периоду. Системная замена отработавших осветительных приборов на энергосберегающие, частичная замена оконных и входных дверных блоков.

Заказываемая проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства обязательно проходит экспертизу на предмет соответствия требованиям энергосбережения и энергоэффективности.

Исполняющий обязанности заместителя  главы

администрации по оперативному управлению		                  А.А.Шмыгаль

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суммарное снижение энергоемкости валового (товарного) продукта муниципального образования к уровню 2019 года | млн. руб. | 1,1 | 1,15 | 1,15 |  |
| 2 | Количество публикаций о методах работы и технологиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | единиц | 1 | 1 | 0 | нет финансирования |
| 3 | Количество принятых программ органами местного самоуправления, учреждениями бюджетной сферы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Шт. | 12 | 13 | 13 |  |
| 4 | Снижение потерь при передаче энергетических ресурсов (к предыдущему году) | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 5 | Снижение потребления энергетических ресурсов населением и учреждениями бюджетной сферы Адамовского района (к предыдущему году) | % | 2 | 2 | 2 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования Адамовский район» | всего | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального образования Адамовский район Оренбургской области | 111 | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего |  | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования Адамовский район»

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри + Эн) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом;

ЭРо -  эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Эн – эффективность налоговых расходов за год, предшествующий отчетному году, за который производится комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,90;

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,80;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Коэ = (0,8 + 0 + 0 +0,86 + 0) / 2

Коэ = 0,83

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:СРЕДНЕЙ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования Адамовский район»

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации структурных элементов подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого структурного элемента подпрограммы по следующей формуле:

СРi=Пв/П,

где:

СРi - степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.

основное мероприятие 1  «Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения».

СРi=0/1=0

основное мероприятие 2 «Пропаганда передовых методов работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

СРi=1/1=1

основное мероприятие 3 «Организация мониторинга потребления энергоресурсов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях   бюджетной сферы».

СРi=3/3=1

СРм=(0+1+1)/3

СРм=0,67

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2022 году.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССу3

где:

– эффективность использования средств местного бюджета;

– степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет средств местного бюджета;

– степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

В случае если подпрограмма реализуется без финансового обеспечения основных мероприятий, эффективность использования средств местного бюджета принимается равной единице, следовательно,  Эис =1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

Индикатор 1: СДп/ппз =1,15/1,15=1

Индикатор 2: СДп/ппз = 0/1 = 0

Индикатор 3:СДп/ппз = 13/13 = 1

Индикатор 4: СДп/ппз = 0,5/0,5 = 1

Индикатор 5: СДп/ппз = 2/2= 1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДгппз /N,

l

где:

СРп/п – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРп/п = (1+0+1+1+1)/5 = 4/5 = 0,8

СРп/п =0,8

Оценка эффективности реализации подпрограммы

В соответствии с  Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, если муниципальная программа не содержит подпрограмм, оценка эффективности ее реализации проводится аналогично оценке эффективности реализации подпрограммы

ЭРп/п = CP п/п *ЭИС,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

CP п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

ЭРп/п = 0,8*1 = 0,8

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации подпрограммы признается –СРЕДНЕЙ

Оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы по результатам исполнения

| N п/п | Наименование параметра | Критерии параметра | Значение параметра | Вес параметра | Итого баллов | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечениеусловий софинансирования расходов, расходов осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3. | Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в государственной бюджетной отчетности | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Нет | 0 |  | 0,00 |  |
| 6. | Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | 5 | 0,04 |  | 0,20 |
|  |  | 95 - 100 процентов | 4 |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7. | Степень реализации подпрограмм муниципальной программы* |  | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| 8. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля |  | 0 | 0,03 |  | 0,15 |
|  |  | Нет | 5 |  | 0,15 |  |
| 9. | Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| 10. | Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете | да | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
| Итого баллов |  |  |  |  | 0,86 |  |

*) В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, критерию присваивается максимальное значение.