4

Отчет
О ходе реализации муниципальной программы «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» за 9 месяцев 2024 года
Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 02.03.2022 № 106-п (далее - Программа).

Цель Программы - создание в муниципальном образовании условий для обеспечения конституционного права граждан на доступ к информации,  совершенствование информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Адамовский район, обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов.

Срок реализации Программы – 2023 - 2030 годы.

Необходимость подготовки и реализации Программы обусловлена тем, что современное состояние и перспективы общественного, экономического и социального развития Адамовского района требуют оперативного и качественного информационного обеспечения официальной правовой информацией органов местного самоуправления.

 В настоящее время все отделы администрации используют в своей деятельности компьютерную технику. Создан и поддерживается в актуальном состоянии банк нормативных актов органов местного самоуправления МО Адамовский район. Создан и постоянно обновляется сайт МО Адамовский район. Однако еще не в полной мере используются имеющиеся информационные ресурсы. Необходима интеграция компьютерных систем района с системами сельских поселений для создания единого информационного пространства района в составе информационного пространства Оренбургской области. Компьютерная грамотность сотрудников администрации района становится недостаточной для эффективной эксплуатации имеющейся компьютерной техники. Необходимо  ведение и администрирование информационных баз данных, постоянное обновление парка компьютерной техники, создание технологических основ для интеграции муниципального образования Адамовский район в единое информационное пространство Оренбургской области.
Для реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

Публикуется информация в СМИ в количестве 260 единиц, приобретена оргтехника в количестве 3 единиц, мероприятий по аттестации АРМ не планируются.
Главный специалист
по информационной безопасности

и компьютерным технологиям                                                                          А.А. Новиков
Таблица 9 
Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы)
	№
п/п
	Наименование показателя (результата)
	Единица измерения
	Значение показателя (результата)
	Обоснование отклонения значения показателя (результата)

(при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	Факт на отчетную дату
	

	Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район»

	1
	Количество публикаций в СМИ
	штук
	192
	400
	260
	Показатель будет достигнут до 31.12.2024. 

	2
	Количество приобретенной оргтехники
	штук
	5
	5
	3
	Показатель будет достигнут до 31.12.2024.

	3
	Количество проведенных мероприятий по аттестации АРМ
	штук
	1
	1
	0
	Показатель будет достигнут до 31.12.2024.

	4
	 Предоставление услуг в электронном виде
	%
	0
	75
	60
	Показатель будет достигнут до 31.12.2024

	5
	Количество сотрудников, прошедших обучение.
	чел.
	0
	5
	0
	Показатель будет достигнут до 31.12.2024


Таблица 10 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) Адамовского района

	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы)
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Расходы

	
	
	
	
	ГРБС
	ЦСР
	утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	утверждено в муниципальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа
	 «Информатизация администрации                                                                                                                                                                                         муниципального образования                                                                                                                                                                                        Адамовский район»
	всего, в том числе:
	X
	Х
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	658,4

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	658,4

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий
	 «Укрепление материально-технической базы»
	администрация МО Адамовский район
	111
	034010000
	800
	800
	800
	362,4

	
	
	
	
	111
	X
	800
	800
	800
	362,4

	1.1.1
	
	Приобретение и обслуживание средств вычислительной техники
	администрация МО Адамовский район
	111
	0340120640
	200
	200
	200
	67,0

	1.1.2
	
	Приобретение лицензионного программного обеспечения
	администрация МО Адамовский район
	111
	0340120650
	600
	600
	600
	319,2

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий
	 «Проведение специальной оценки условий труда»
	администрация МО Адамовский район
	111
	03402000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	
	Аттестация автоматизированного рабочего места, обрабатывающего сведения, содержащие государственную тайну
	
	
	0340220670
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Комплекс процессных мероприятий
	 «Информирование населения района о деятельности органов местного самоуправления»
	администрация МО Адамовский район
	111
	0340300000
	400,0
	400,0
	400,0
	272,2

	1.3.1
	
	Опубликование информации в средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления
	
	
	0340320660
	400,0
	400,0
	400,0
	272,2


