5

Отчет
О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» 
за 2021 год
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» (в новой редакции) утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 18.02.2022 № 89-п  (далее - Программа).

 Цель Программы: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области на территории муниципального образования Адамовский район.

Срок реализации Программы: 2019-2024 годы.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:

- приобрести в муниципальную собственность жилые помещения для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей;

- включить жилые помещения в специализированный жилищный фонд муниципального образования Адамовский район Оренбургской области для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений;

- предоставить гражданам жилые помещения и заключить с ними договоры социального найма и договоры найма специализированных жилых помещений.
Для достижения целей и задач Программы в 2021 году в собственность администрации муниципального образования Адамовский район приобретено 3 (три) благоустроенных жилых помещения для отдельных категорий граждан (две квартиры для категории граждан, проживающие в квартире, занятой несколькими семьями, и страдающие тяжелой формой хронических заболеваний, при которой совместное проживание с ними в одной квартире невозможно, согласно перечню, установленному Правительством Российской Федерации, и не имеющие иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности). Еще одна квартира для граждан по категории инвалиды. 
Для детей-сирот приобретено 13 квартир.
В Список подлежащих обеспечению жилым помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования Адамовский район за 2021 год  включено 9 граждан вышеназванной категории.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район»  
за 2021 год

1.Степень реализации запланированных мероприятий 

составила 1,0, т.к. из двух запланированных мероприятий два выполнено в полном объеме (2/2=1,0);

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 9396,2/9854,8=0,95 >0, коэф = 1
3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета: 1-1,05<0

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
Индикатор 1.1 = 159,9/155,9=1,02

Индикатор 1.2 = 3/2=1,5

Индикатор 1.3 = 495,1/295,6 = 1,7

Индикатор 1.4 = 13/8 = 1,625

Индикатор 2.1 = 100/100 = 1

Индикатор 2.2 = 8/8 = 1

Степень реализации муниципальной программы = (1,02+1,5+1,7+1,625+1+1)/6=1,3

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 1,3*1 = 1,3

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы – эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.
Оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы  по результатам их  исполнения
	N п/п
	Наименование параметра
	Критерии параметра
	Значение параметра
	Вес параметра
	Итого баллов
	Максимальный балл

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Соблюдение плана реализации муниципальной программы
	да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	3.
	Полнота использования поступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе
	0
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	4.
	Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году
	Не более 2
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы
	Да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	6.
	Степень достижения целей и показателей (индикаторов) муниципальной  программы
	100 процентов
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	7.
	Степень реализации подпрограмм муниципальной  программы*
	95-100 процентов
	4
	0,03
	0,12
	0,15

	8.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля
	Нет
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	9.
	Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной  программы
	Да
	5
	0,02
	0,1
	0,10

	
	ВСЕГО
	Х
	Х
	Х
	0,77
	0,80


Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле: Коэ = (ЭРмп + ЭБРри) / Н, где:
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭБРри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,90;

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,80;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
Коэ = (1,3+0,77)/2 =1,035

Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района»  по результатам комплексной оценки признается - высокой.
Ведущий специалист по вопросам 

социальной поддержки населения





      М.А. Кутубокова 

Отчет
 о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» за 2021 год
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную

дату<*>
	

	Муниципальная программа

	Мероприятие 1. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем 

отдельных категорий граждан

	1.1.
	Общая площадь предоставленных жилых помещений по договорам социального найма
	кв. м
	141,7
	155,9
	159,9
	Приобретено три квартиры, 1 передана в Елизаветинский сельсовет, 1 – в Адамовский поссовет, 1 – собственность администрации  

	1.2.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	семей
	3
	2
	3
	

	1.3.
	Общая площадь предоставленных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений
	кв. м.
	713,6
	295,6
	495,1
	Приобретено в собственность 13 квартир.  

	1.4.
	Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями
	человек
	20
	8
	13
	

	Мероприятие 2: Формирование и ведение списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	2.1.
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в Список, от числа обратившихся детей-сирот
	%
	100
	100
	100

	

	2.2.
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, включенных Список
	человек
	12
	8
	8
	После предоставления пакета документов в соответствии с утвержденным перечнем, рассматривается вопрос о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Список


ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» за 2021 год
	Статус
	Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район на 2019-2024 годы
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	9854,8
	9854,8
	9854,8
	9396,2

	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	
	X
	X
	9854,8
	9854,8
	9854,8
	9396,2

	Основное мероприятие 1
	Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем 

отдельных категорий граждан
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	9487,1
	9487,1
	9487,1
	9028,5

	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	
	X
	X
	9487,1
	9487,1
	9487,1
	9028,5

	Основное  мероприятие 2
	Формирование и ведение списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	367,7
	367,7
	367,7
	367,7

	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	
	X
	X
	367,7
	367,7
	367,7
	367,7


Таблица 7
Отчет 
о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» за 2021 год
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	План
	Факт
	Дата наступления контрольного события
	Информация о выполнении контрольного события
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальная  Программа  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Основное мероприятие 1.

«Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Показатель (индикатор) 1

«Общая площадь предоставленных жилых помещений по договорам социального найма»
	кв. м.
	155,9
	141,7
	31.12.2021

	Приобретены три квартиры общей площадью 141,7 кв.м. на сумму   1561500,0 рублей.  
	

	
	Контрольное событие 1

«Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан»
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	1.1.2.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество семей, улучшивших жилищные условия»
	семей
	2
	3
	31.12.2021
	Заключены  договора социального найма  с 3 семьями, признанными нуждающимися.
	

	
	Контрольное событие 2

 «Предоставление жилых помещений гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма»
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	1.1.3.
	Показатель (индикатор) 3

«Общая площадь предоставленных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений»
	кв. м.
	295,6
	495,1
	31.12.2021
	Приобретено 13 жилых помещений
	

	
	Контрольное событие 3

 «Приобретение жилых помещений для граждан включенных в Список»
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	1.1.4.
	Показатель (индикатор) 4

«Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями»
	граждан
	8
	13
	31.12.2021
	По результатам прошедших аукционов приобретено в собственность  и передано по договорам спец.найма 13 квартир
	

	
	Контрольное событие 4

 «Предоставление жилых помещений по договору найма специализированного жилого помещения  гражданам, включенным в Список»
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие 2. «Формирование и ведение списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Показатель (индикатор) 1

«Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в Список, от числа обратившихся детей-сирот»
	%
	100
	100
	31.12.2021
	Все поступившие пакеты документов рассмотрены постоянно действующей комиссией по учету отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях. 
	

	
	Контрольное событие 1

«Обращение граждан для включения в Список»
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	1.2.2.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, включенных в Список»
	граждан
	8
	8
	31.12.2021
	Граждане включаются в Список по мере поступления соответствующих требованиям законодательства пакетов документов
	

	
	Контрольное событие 1

«Включение граждан в Список»
	Х
	Х
	Х
	
	
	


