3

Отчет
О ходе реализации муниципальной программы «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» за 9 месяцев 2023 года
Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 02.03.2022 № 106-п (далее - Программа).

Цель Программы - создание в муниципальном образовании условий для обеспечения конституционного права граждан на доступ к информации,  совершенствование информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Адамовский район, обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов.

Срок реализации Программы – 2023 - 2025 годы.

Необходимость подготовки и реализации Программы обусловлена тем, что современное состояние и перспективы общественного, экономического и социального развития Адамовского района требуют оперативного и качественного информационного обеспечения официальной правовой информацией органов местного самоуправления.

 В настоящее время все отделы администрации используют в своей деятельности компьютерную технику. Создан и поддерживается в актуальном состоянии банк нормативных актов органов местного самоуправления МО Адамовский район. Создан и постоянно обновляется сайт МО Адамовский район. Однако еще не в полной мере используются имеющиеся информационные ресурсы. Необходима интеграция компьютерных систем района с системами сельских поселений для создания единого информационного пространства района в составе информационного пространства Оренбургской области. Компьютерная грамотность сотрудников администрации района становится недостаточной для эффективной эксплуатации имеющейся компьютерной техники. Необходимо  ведение и администрирование информационных баз данных, постоянное обновление парка компьютерной техники, создание технологических основ для интеграции муниципального образования Адамовский район в единое информационное пространство Оренбургской области.
Для реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

Публикуется информация в СМИ в количестве 200 единиц, приобретена оргтехника в количестве 4 единиц, мероприятий по аттестации АРМ планируются на ноябрь 2023 г.

Главный специалист
по информационной безопасности

и компьютерным технологиям                                                                          С.А. Емельянов
Таблица 9 
Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы)
	№
п/п
	Наименование показателя (результата)
	Единица измерения
	Значение показателя (результата)
	Обоснование отклонения значения показателя (результата)

(при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	Факт на отчетную дату
	

	Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район»

	1.
	Количество публикаций в СМИ
	штук
	400
	187
	189
	Показатель будет достигнут до 31.12.2023. 

	2
	Количество приобретенной оргтехники
	штук
	5
	5
	5
	Показатель достигнут.

	3
	Количество проведенных мероприятий по аттестации АРМ
	штук
	1
	1
	0
	Показатель будет достигнут до 31.12.2023.


Таблица 10 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) Адамовского района
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы)
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Расходы

	
	
	
	
	ГРБС
	ЦСР
	утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	утверждено в муниципальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа
	 «Информатизация администрации                                                                                                                                                                                         муниципального образования                                                                                                                                                                                        Адамовский район»
	всего, в том числе:
	X
	Х
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	658,0

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	658,0

	2
	Комплекс процессных мероприятий
	Создание в муниципальном образовании условий для обеспечения конституционного права граждан на доступ к информации;
	администрация МО Адамовский район
	111
	Х
	300
	300
	300
	

	
	
	
	
	111
	X
	300
	300
	300
	174

	3
	
	Совершенствование информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Адамовский район
	администрация МО Адамовский район
	111
	0340120640
	200
	200
	200
	200

	
	
	Совершенствование информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Адамовский район
	администрация МО Адамовский район
	111
	0340220650
	450
	450
	450
	284

	4
	
	Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов
	администрация МО Адамовский район
	111
	0340220670
	250
	250
	250
	0


