8

Отчет
«О ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» за 2021 год
Муниципальная программа  «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 31.10.2018 № 1048-п  (далее - Программа).

Цель Программы - повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Адамовский район.

Срок реализации Программы – 2019 - 2024 годы.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- повышение транспортной дисциплины водителей;

- снижение количества ДТП;

- сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП;

- снижение детского дорожно-транспортного травматизма.
Для реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

1) Проведено 4 заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на которых рассмотрено 22 вопроса.

2) в рамках работы по предотвращению детского травматизма в общественных местах с привлечением представителей родительского комитета, общественного совета, отдела образования проведено 5 акций «Ребенок главный пассажир», «Неделя безопасности», «Автокресло детям», «Засветись», «Водитель будь внимателен на дороге». Проводились профилактические мероприятия по предупреждению отдельных видов нарушений правил дорожного движения «Пристегнись», «Внимание дети».

За период проведенных мероприятий выявлено 27 водителей, нарушивших правила перевозки детей, 12 детей, нарушивших правила дорожного движения, составлено 12 рапортов, которые направлены в образовательные учреждения.

В общеобразовательных организациях района проведено 16 бесед по вопросам профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в сети «Интернет» размещено 179 информаций.

При повседневном надзоре за дорожным движением выявлено 211 водителей, нарушивших правила перевозки детей, 121 нарушение по не предоставлению преимущества  в движении пешеходов, 300 нарушений правил дорожного движения пешеходами.

По состоянию на отчетную дату зарегистрировано одно ДТП с участием несовершеннолетнего. Основные причины ДТП – неблагоприятные погодные условия, темное время суток, отсутствие светоотражающих элементов.

В 2021 году разработан план работы ОГИБДД ОМВД России по Адамовскому району и отдела образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, который предусматривал проведение акций «Внимание дети!», «Засветись», «Взрослым на заметку – пристегнуть ребенка крепко», ЮИД, участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы по обучению детей основам безопасности дорожного движения в образовательном учреждении «Дорога без опасности», участие в областном смотре – конкурсе «Лето без ДТП!», участие в областных конкурсах «Безопасная дорога – детям» и «Знает ПДД моя семья – значит, знаю их и я». Мероприятия проведены в полном объеме.

Первый заместитель главы администрации

- руководитель аппарата - начальник

организационно-правового отдела                                                                         С.П.Логвинов

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе" в 2021 году

	п/п
	Наименование показателя (индикатора
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную

дату<*>
	

	Муниципальная программа

	1.
	Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП)
	человек
	6
	4
	1
	-

	2.
	Транспортный риск (число лиц, пострадавших в ДТП)
	человек
	12
	13
	5
	-


ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе" за 2021 год
	Статус
	Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	Утверждено в муници​пальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
	Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе в 2018-2020 годы
	Всего
	X
	X
	X
	47,0
	47,0
	47,0
	47,0

	
	
	Администрация района
	111
	X
	X
	45,0
	45,0
	45,0
	45,0

	
	
	Отдел образования
	075
	Х
	Х
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	Основное мероприятие 1
	Формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дорогах 
	Всего
	X
	X
	X
	3,3
	25,0
	25,0
	25,0

	
	
	Администрация района
	111
	Х
	1500100000
	3,3
	25,0
	25,0
	25,0

	
	
	Отдел образования
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	Основное  мероприятие 2
	Работа по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма
	Всего
	X
	X
	X
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	
	Администрация района
	111
	Х
	1500200000
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	Отдел образования
	075
	Х
	1500200000
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0


Отчет 
о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» за 2021 год

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения 
	План
	Факт
	Дата наступления контрольного события
	Информация о выполнении контрольного события
	Примечание

	1.
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе»
	X
	X
	X
	X
	X
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1. Формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дорогах
	X
	X
	X
	X
	X
	

	1.1.1.
	Показатель (индикатор) 1 «Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП)»
	человек
	4
	1
	в течение 2021 года

	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции), заседания комиссии по безопасности дорожного движения
	

	
	Контрольное событие «Снижение количества погибших в результате ДТП, в том числе детей»
	X
	X
	X
	
	
	

	1.1.2.
	Показатель (индикатор) 2 «Транспортный риск (число лиц, пострадавших в ДТП)»
	человек
	13
	5
	в течение 2021 года

	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции), заседания комиссии по безопасности дорожного движения
	

	
	Контрольное событие «Снижение количества ДТП и пострадавших в ДТП, в том числе детей»
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие 2.
Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	X
	X
	X
	X
	X
	

	1.2.1
	Показатель (индикатор) 1 «Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП)»
	человек
	4
	1
	в течение 2021 года

	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции), заседания комиссии по безопасности дорожного движения
	

	
	Контрольное событие «Снижение количества ДТП. Снижение количества пострадавших в ДТП. Снижение количества погибших в результате ДТП. Снижение количества детей, пострадавших в ДТП»
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Показатель (индикатор) 2 «Транспортный риск (число лиц, пострадавших в ДТП)»
	человек
	13
	5
	в течение 2021 года

	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции), заседания комиссии по безопасности дорожного движения
	

	
	Контрольное событие «Снижение количества ДТП. Снижение количества пострадавших в ДТП. Снижение количества погибших в результате ДТП. Снижение количества детей, пострадавших в ДТП»
	X
	X
	X
	
	
	


Оценка эффективности муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе" в 2021 году
1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=Мв/М,

где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1=2/2

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в отчетном году.

1 =47,0/47,0
3. Эффективность использования средств местного бюджета

Эис = СРм - ССу3
где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 

СРМ - степень реализации мероприятий;

ССУз - степень соответствия запланированному уровню расходов. 

Эис = 1-1=0 (1)
4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
СДгппз =ЗПгпп /ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

- Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП):

4 = 4/1 СДгппз =1
- Транспортный риск (число лиц, пострадавших в ДТП):
2,6 =13/5 СДгппз =1
5. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРм/п = ∑СДп/ппз/N,
где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

1=(1+1)/2

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑(ЭРп/п*кj)

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑ кj = 1).
1=0,5*1+0,5

7. Методика оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе" в 2021 году 
1) Соблюдение плана реализации муниципальной программы - 0,05

2) Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) - 0,05
3) Полнота использования поступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) - 0,05 

4) Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) - 0,05
5) Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы - 0,00

6) Степень достижения целей и показателей (индикаторов) муниципальной  программы - 0,15

7) Степень реализации подпрограмм муниципальной  программы - 0,15

8) Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля - 0,15

9) Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной  программы – 0,10

ИТОГО: 0,75 балла

8. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
Коэ = (ЭРмп + ЭБРри) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭБРри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

0,87= (1+0,75)/2

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы – программа признана средней.

Первый заместитель главы администрации

- руководитель аппарата - начальник

организационно-правового отдела                                                                         С.П.Логвинов

