2

	                                             [image: image1.png]r\”

e 4 &u‘)‘1

i






	
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДАМОВСКИЙ  РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ




_10.06.2022______                                                                      № 429-п___      

п. Адамовка
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 27.06.2019 № 609-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах»  на 2020 - 2022 годы на  территории муниципального образования Адамовский район»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Законом Оренбургской области от 12.09.2013  №1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области» и в целях финансового и организационного обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования Адамовский район: 
1. Внести  в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 27.06.2019  № 609-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» - (далее - Постановление)  на 2020 - 2022 годы на  территории муниципального образования Адамовский район» следующие изменения:
 1.1. Изложить в новой редакции приложение к Постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
        2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 15.03.2022  № 149-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 27.06.2019  № 609-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах»  на 2020 - 2022 годы на  территории муниципального образования Адамовский район».
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации по оперативному управлению.
        4. Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Адамовский район.
Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования            
                   С.П.Логвинов
	
	Приложение

к постановлению администрации 
муниципального образования 
Адамовский район

от __________ № _____________


Краткосрочный план

реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах»  на 2020 -2022 годы на  территории муниципального образования Адамовский район.
1. В краткосрочный план реализации региональной программы     «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы (далее – краткосрочный план)  включены многоквартирные дома муниципального образования Адамовский район.
2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2020–2022 годы. В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ   ранее срока, установленного краткосрочным планом.

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля.
В результате реализации краткосрочного плана в 2020 году   проведены:

- проектные работы в 2 многоквартирных домах;

-строительно-монтажные работы в 1 многоквартирном доме общей площадью 1168,0 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 45 человек.

В результате реализации краткосрочного плана в 2021 году    проведены:

- проектные работы в 2 многоквартирных домах.
В результате реализации краткосрочного плана в 2022 году будут    проведены:

- проектные работы в 1 многоквартирном доме;

- строительно-монтажные работы в 5 многоквартирных домах площадью 11221,20 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 436 человек.

4. Общий    объем    финансирования   краткосрочного   плана – 26 674 516,07 рублей, в том числе:

средства собственников помещений в многоквартирных домах – 26 674 516,07 рублей.

5. Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного   плана реализации региональной программы «Проведение капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020 - 2022 годы (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 1 к  краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2020 - 2022 годы (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного  плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020 - 2022 годы (проектные работы) приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2020 - 2022 годы (проектные работы) приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.

	
	
	
	
	Приложение № 1
	

	
	
	
	
	к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2020-2022 годы

	Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах" на 2020-2022 годы (строительно-монтажные работы)

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (далее – МКД)
	Общая площадь МКД
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД
	Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта МКД

	
	
	кв. метров
	чел.
	шт.
	ед.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего по МО
	12 389,20
	481
	6
	6
	26 269 425,71

	2020 год

	Итого по 2020 году
	1 168,00
	45
	1
	1
	3 682 173,03

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	1 168,00
	45,00
	1,00
	1,00
	3 682 173,03

	1
	пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 10
	1 168,00
	45
	1
	1
	3 682 173, 03

	2021 год

	Итого по 2021 году
	0,00
	0
	0
	0
	0,00

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2022 год

	Итого по 2022 году
	11 221,20
	436
	5
	5
	22 587 252,68

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	11 221,20
	436,00
	5,00
	5,00
	22 587 252,68

	1
	пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 21
	633,80
	25
	1
	1
	272 473,57

	2
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 43
	3 234,40
	92
	1
	1
	7 439 649,62

	3
	пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 1б
	3 450,80
	132
	1
	1
	2 904 773,35

	4
	пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 2
	2 784,00
	144
	1
	1
	5 419 146,79

	5
	пос. Теренсай, ул. Строителей, д. 2а
	1 118,20
	43
	1
	1
	6 551 209,35

	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2

к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2020-2022 годы

	
	
	
	
	
	
	
	

	Реестр
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2020-2022 годы (строительно-монтажные работы)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес МКД
	Виды работ, установленные статьей 18 Закона Оренбургской области*
	Единица измерения
	Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения
	Стоимость капитального ремонта - всего
	Плановая дата завершения работ
	Способ формирования фонда капитального ремонта **

	
	
	
	
	
	всего (руб.):
	в том числе за счет средств:
	
	

	
	
	
	
	
	
	федерального бюджета  (руб.)
	областного бюджета (руб.)
	местных бюджетов  (руб.)
	собственников помещений в МКД (руб.):
	иные (руб.)
	
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Итого по МО
	Х
	Х
	Х
	26 269 425,71
	0,00
	0,00
	0,00
	26 269 425,71
	0,00
	Х
	Х

	2020 год

	Итого по 2020 году
	Х
	Х
	Х
	3 682 173,03
	0,00
	0,00
	0,00
	3 682 173,03
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному 
образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	3 682 173,03
	0,00
	0,00
	0,00
	3 682 173,03
	0,00
	Х
	Х

	1
	пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	3 682 173,03
	0,00
	0,00
	0,00
	3 682 173,03
	0,00
	12.2020
	СРО

	2021 год

	Итого по 2021 году
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному 
образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х

	2022 год

	Итого по 2022 году
	Х
	Х
	Х
	22 587 252,68
	0,00
	0,00
	0,00
	22587252,68
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	22 587 252,68
	0,00
	0,00
	0,00
	22587252,68
	0,00
	Х
	Х

	1
	пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 21
	ремонт ВИСВО 
	пог. метров
	-
	272 473,57
	0,00
	0,00
	0,00
	272 473,57
	0,00
	12.2021
	СРО

	2
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 43
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	894,80
	7 439 649,62
	0,00
	0,00
	0,00
	7 439 649,62
	0,00
	12.2021
	СРО

	3
	пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 1б
	ремонт ВИСТС
	пог. метров
	-
	2 904 773,35
	0,00
	0,00
	0,00
	2 904 773,35
	0,00
	12.2021
	СРО

	4
	пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	5 419 146,79
	0,00
	0,00
	0,00
	5 419 146,79
	0,00
	12.2022
	СРО

	5
	пос. Теренсай, ул. Строителей, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	736,00
	6 551 209,35
	0,00
	0,00
	0,00
	6 551 209,35
	0,00
	12.2022
	СРО


	
	
	
	
	Приложение № 3

к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2020-2022 годы

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Перечь и планируемые показатели 
выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах" на 2020-2022 годы (проектные работы)


	№ п/п
	Адрес МКД
	Общая площадь МКД
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД 
	Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта МКД

	
	
	кв. метров
	чел.
	шт.
	ед.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего по МО
	9 590,60
	368
	5
	5
	405 090,36

	2020 год

	Итого по 2020 году
	4 402,40
	137
	2
	2
	157 319,38

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	4 402,40
	137,00
	2,00
	2,00
	157 319,38

	1
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 43
	3 234,40
	92
	1
	1
	58 590,82

	2
	пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 10
	1 168,00
	45
	1
	1
	98 728,56

	2021 год

	Итого по 2021 году
	3 902,20
	187
	2
	2
	196 918,99

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	3 902,20
	187,00
	2,00
	2,00
	196 918,99

	1
	пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 2
	2 784,00
	144
	1
	1
	87 763,66

	2
	пос. Теренсай, ул. Строителей, д. 2а
	1 118,20
	43
	1
	1
	109 155,33

	2022 год

	Итого по 2022 году
	1  286,00
	44
	1
	1
	50 851,99

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	1 286,00
	44,00
	1,00
	1,00
	       50 851,99

	1
	Пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 39
	1 286,00
	44
	1
	1
	50 851,99


	
	
	
	
	
	
	Приложение № 4

к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2020-2022 годы

	
	
	
	
	
	
	

	Реестр
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации
региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на  2020-2022 годы
(проектные работы)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес МКД
	Виды работ, установленные статьей 18 Закона Оренбургской области*
	Единица измерения
	Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения
	Стоимость капитального ремонта - всего
	Плановая дата завершения работ
	Способ формирования фонда капитального ремонта **

	
	
	
	
	
	всего (руб.):
	в том числе за счет средств:
	
	

	
	
	
	
	
	
	федерального бюджета  (руб.)
	областного бюджета (руб.)
	местных бюджетов  (руб.)
	собственников помещений в МКД (руб.):
	иные (руб.)
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Итого по МО 
	Х
	Х
	Х
	405 090,36
	0,00
	0,00
	0,00
	405 090,36
	0,00
	Х
	Х

	2020 год

	Итого по 2020 году
	Х
	Х
	Х
	157 319,38
	0,00
	0,00
	0,00
	157 319,38
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	157 319,38
	0,00
	0,00
	0,00
	157319,38
	0,00
	Х
	Х

	1
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 43
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	894,80
	58 590,82
	0,00
	0,00
	0,00
	58 590,82
	0,00
	12.2020
	СРО

	2
	пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 10
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	98 728,56
	0,00
	0,00
	0,00
	98 728,56
	0,00
	12.2020
	СРО

	2021 год

	Итого по 2021 году
	Х
	Х
	Х
	196 918,99
	0,00
	0,00
	0,00
	196 918,99
	0,00
	Х
	Х


	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	196 918,99
	0,00
	0,00
	0,00
	196 918,99
	0,00
	Х
	Х

	1
	пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 2
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	-
	87 763,66
	0,00
	0,00
	0,00
	87 763,66
	0,00
	12.2021
	СРО

	2
	пос. Теренсай, ул. Строителей, д. 2а
	ремонт и (или) переустройство крыши
	кв. метров
	736,00
	109 155,33
	0,00
	0,00
	0,00
	109 155,33
	0,00
	12.2021
	СРО

	2022 год

	Итого по 2022 году
	Х
	Х
	Х
	50 851,99
	0,00
	0,00
	0,00
	50 851,99
	0,00
	Х
	Х

	1. Муниципальное образование Адамовский район

	Итого по муниципальному образованию Адамовский район
	Х
	Х
	Х
	50 851,99
	0,00
	0,00
	0,00
	50 851,99
	0,00
	Х
	Х

	1
	пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 39
	Ремонт ВИСВО
	пог. метров
	-
	50 851,99
	0,00
	0,00
	0,00
	50 851,99
	0,00
	12.2022
	СРО


