7

Отчет
О ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» за 9 месяцев 2023 года
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 28.12.2022 № 1101-п (далее - Программа).

Цель Программы - сокращение аварийности на автотранспорте и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Адамовский район.

Срок реализации Программы – 2023 - 2030 годы.

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления действующим законодательством.

Мероприятия данной программы направлены на формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения и проведение работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Для реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

Проведено 3 заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Адамовский район, на которых рассмотрено 15 вопросов.

На территории района зарегистрировано 28 ДТП, в которых пострадал 1 пешеход при переходе автодороги Адамовка – Теренсай. 1 ДТП с пострадавшим зарегистрировано на автодороге Адамовка – граница Республики Казахстан (наезд на встречное транспортное средство).

Ежедневно составляются рапорта о состоянии улично – дорожной сети, всего составлено 156 рапортов. Выдано 62 информации на устранение нарушений по содержанию улично – дорожной сети.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на территории района проведены следующие операции: «Невод», «Пристегнись», «Дети за рулем», «Тонировка», «Перевозчик», «Трасса», «Безопасность на зимней дороге».

В рамках предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма в общественных местах с привлечением представителей родительского комитета, общественного совета, отдела образования и волонтеров проведено 13 акций «Ребенок пассажир», «Ребенок за рулем», «Автокресло детям», «Засветись», «Осторожно дети и другие».

03.05.23 на базе МБУДО «ЦРТДЮ» прошел слет отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Цель данного слета – воспитание законопослушного поведения участников дорожного движения.

В слете приняли участие команды из 6 образовательных организаций, 24 юных инспектора дорожного движения.

Слет состоял из 5 направлений «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности жизнедеятельности» и конкурсная программ «С днем рождения, ЮИД!».

По результатам Слета первое место занял отряд МБОУ «Елизаветинская СОШ», второе место отряд МБОУ «Адамовская СОШ № 1 им. М.И.Шеменева» и третье место поделили отряды МБОУ «Адамовская СОШ № 2» и МБОУ «Аниховская СОШ».

На протяжении всего учебного года идет подготовка членов отрядов ЮИД. Возраст участников 10-11 лет.
Вопросы профилактики детского травматизма на дорогах общего пользования на территории муниципального образования Адамовский район рассматриваются на постоянной основе, а также по окончанию учебного года на родительских собраниях в 10 средних образовательных организациях, 2 основных образовательных школах, 6 филиалах образовательных организациях, 11 детских садах и 3 группах дошкольников при образовательных организациях.
В образовательных организациях Адамовского района проведены профилактические мероприятия в рамках операции «Внимание дети». Проведены родительские собрания по вопросам соблюдения правил безопасности дорожного движения с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Адамовскому району. В родительских чатах размещены ролики о безопасном поведении на дорогах. Всего в учебных заведениях проведено 165 профилактических мероприятий, 98 родительских собраний по вопросам безопасности дорожного движения, в которых приняли участие 1035 родителей. Обновлены маршруты дом-школа-дом.

В рамках организации работы по обследованию дорог (дорожного покрытия), пешеходных переходов, участков улично-дорожной сети, прилегающих к образовательным организациям, устранению недостатков их эксплуатационного состояния и приведению в соответствие с требованиями стандартов, норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения проведены следующие мероприятия:

Шильдинский поссовет: произведено грейдерование дорог и частичная отсыпка проблемных участков, пешеходные переходы оборудованы в соответствии с национальными стандартами.

Теренсайский сельсовет: произведено грейдерование дорог, произведен ямочный ремонт въезда в пос.Теренсай, подготовлен и направлен пакет документов для включения в план работы на 2024 год ремонт асфальтового покрытия ул.Советской пос.Теренсай.

Совхозный сельсовет: произведено грейдерование дорог, проведен капитальный ремонт улично-дорожной сети ул.Мира пос.Совхозный.

Брацлавский сельсовет: Дорожные знаки установлены,  светофор Т7 в исправном состоянии, произведено грейдерование дорог.

Елизаветинский сельсовет: выполнена частичная подсыпка дорожных ям, скошена растительность по обочинам дорог, пешеходные переходы вблизи образовательных организаций отсутствуют.

Аниховский сельсовет: произведено грейдерование дорог, заменены дорожные знаки «Главна дорога» по ул.Пионерской и ул.Ленина. Приобретены дополнительно для установки дорожные знаки «Уступи дорогу».

Адамовский поссовет: Проведена работа по нанесению дорожной разметки. На июль 2023 года запланирована замена светофора на пешеходном переходе по ул Красногвардейская вблизи АСОШ № 1.

Майский сельсовет: Проведены работы по подсыпке и грейдерованию дорог, вблизи образовательных учреждений установлены дорожные знаки «Пешеходный переход», «Осторожно дети».

Юбилейный сельсовет: Закуплена краска и проведено обновление дорожной разметки на пешеходном переходе вблизи МБОУ Юбилейной СОШ.

Комсомольский сельсовет: Произведена покраска пешеходного перехода, проведен текущий ремонт «Искусственная дорожная неровность» и дорожных знаков.

Обильный сельсовет: произведено грейдерование участков дорог вблизи образовательного учреждения.

Главный специалист
организационно-правового отдела                                                                                 И.В.Красюк
Таблица 9 
Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы)
	№
п/п
	Наименование показателя (результата)
	Единица измерения
	Значение показателя (результата)
	Обоснование отклонения значения показателя (результата)

(при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	Факт на отчетную дату
	

	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе»

	1.
	Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП)
	человек
	3
	14
	1
	

	2
	Транспортный риск (число лиц, пострадавших в ДТП)
	человек
	7
	30
	3
	

	3
	Количество утвержденных комплексных схем организации дорожного движения
	штук
	0
	1
	0
	комплексная схема организации дорожного движения находится в процессе разработки (проведен аукцион по отбору организации для разработки схемы организации дорожного движения, заключен контракт)

	4
	Количество участников в районном и областном слетах
	человек
	28
	33
	33
	

	5
	Количество приобретенных светоотражающих элементов
	штук
	323
	324
	0
	светоотражающие элементы не приобретались, в связи с отсутствием в бюджете муниципального образования Адамовский район по линии отдела образования финансирования на данное мероприятие


Таблица 10 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) Адамовского района
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы)
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Расходы

	
	
	
	
	ГРБС
	ЦСР
	утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	утверждено в муниципальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа
	Повышение безопасности дорожного

движения в Адамовском районе
	всего, в том числе:
	X
	1500000000
	470
	470
	470
	29999

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	470
	470
	470
	29999

	
	
	
	Отдел образования
	075
	X
	0
	0
	0
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий
	Формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дорогах
	всего, в том числе:
	X
	1540100000
	20
	20
	20
	19999

	
	
	
	администрация МО Адамовский район
	111
	X
	20
	20
	20
	19999

	3
	
	Создание и использование баннеров по БДД и организация издания печатной продукции по пропаганде БДД
	администрация МО Адамовский район
	111
	1540120810
	5
	5
	5
	4999

	4
	
	Проведение районного конкурса начинающих водителей «Мисс Автоледи»
	администрация МО Адамовский район
	111
	1540120820
	15
	15
	15
	15

	5
	Комплекс процессных мероприятий
	Организация работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского
	всего, в том числе:
	X
	1540200000
	450
	450
	450
	10

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	450
	450
	450
	10

	
	
	
	Отдел образования
	075
	X
	0
	0
	0
	0

	6
	
	Проведение районного слета и участие в областном слете «Юный инспектор движения»
	администрация МО Адамовский район
	111
	1540220830
	10
	10
	10
	10

	7
	
	Приобретение светоотражающих элементов
	Отдел образования
	075
	1540220920
	0
	0
	0
	0

	8
	
	Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Адамовский район
	администрация МО Адамовский район
	111
	1540220940
	440
	440
	440
	0


