Отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Адамовский район»

за 2022 год

Постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 28.12.2020 года  № 1208-п  утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Адамовский район».

Основной целью программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Адамовский район»  является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов  за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в организациях жилищно-коммунального комплекса и  снижения энергоемкости валовой продукции.

В рамках программы предусматривается реализация трех основных мероприятий:

- основное мероприятие 1  « Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения».

Реализация данного основного мероприятия предполагает соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, разработку программ в сфере энергосбережения всех хозяйственных субъектов муниципальной сферы.

Результатом реализации данного основного мероприятия является снижение затрат на коммунальные услуги, увеличение количества привлекаемых инвестиций в области энергосбережения и увеличение проектов в этой области;

- основное мероприятие 2 «Пропаганда передовых методов работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Реализация данного основного мероприятия предполагает обучение методам работы и технологиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений.

Результатом реализации данного основного мероприятия является повышение эффективности проводимых мероприятий в области энергосбережения.

основное мероприятие 3 «Организация мониторинга потребления энергоресурсов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях   бюджетной сферы».

Реализация данного основного мероприятия предполагает снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Адамовского района Оренбургской области.

Результатом реализации данного основного мероприятия является увеличение количества приборов учета потребления энергетических ресурсов, снижение энергопотребления.

Источниками финансирования мероприятий Программы в  2022 году являлись собственные средства предприятий и организаций, производящих и потребляющих топливно-энергетические ресурсы. В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий Программы могут привлекаться субсидии (гранты) за счет средств федерального и областного бюджетов на условиях, определенных законодательством, а также внебюджетные средства. Привлечение средств районного бюджета программой не предусматривается.

В 2022 году реализован ряд вне программных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1. В рамках национального проекта «Образование» был произведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Джарлинская ООШ».

2. В рамках инициативного бюджетирования в 2022 году были проведен капитальный ремонт  водопровода от скважины  п. Совхозный.

3. Так же в 2022 году выполнялись  работы по капитальному ремонту нежилого здания на стадионе в п. Адамовка, прокладки систем теплоснабжения и водоснабжения к нежилому здания на стадионе п. Адамовка, текущий ремонт 3 этажа МБОУ АСОШ №2, установка оконных блоков МБДОУ "Детский сад №6 " п. Шильда, установка оконных блоков МБДОУ "Детский сад №3.

Выполнялись работы по ремонту  кабинетов в МБОУ Шильдинская СОШ»  для обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Проведен капитальный ремонт кровли   МБУК «РЦКиД «Восход».

Ведется поэтапный перевод уличного освещения на диодные (энергосберегающие) источники освещения, в течении 2022 года заменено более 150 фонарей.

Производится замена морально устаревших котлов отопления жилых помещений на энергосберегающие котлы с автоматизированной системой управления.

Ежегодно производится ремонт и утепление зданий социальной сферы с приемкой их готовности к очередному отопительному периоду. Системная замена отработавших осветительных приборов на энергосберегающие, частичная замена оконных и входных дверных блоков.

Заказываемая проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства обязательно проходит экспертизу на предмет соответствия требованиям энергосбережения и энергоэффективности.

Исполняющий обязанности заместителя  главы

администрации по оперативному управлению	         А.А.Шмыгаль